## Slide 1: 软件工程与管理 第二讲 软件过程的历史演变和经典工作（一）
荣国平
南京大学软件学院
2020 年 秋

## Slide 2: 再读《没有银弹》
软件开发有很多困难，但是本质难题是
  不可见性
  复杂性
  可变性
  一致性
进一步分析
  三个本质难题因项目而异
  四大本质难题相互促进
  本质难题变化带动软件方法（过程）演变

## Slide 3: 软件发展三大阶段
软硬件一体化阶段（50年代~70年代）
  软件完全依附于硬件
  软件作坊
软件成为独立的产品（70年代~90年代）
网络化和服务化（90年代中期迄今）

## Slide 4: 软件完全依附于硬件
软件应用典型特征
  软件支持硬件完成计算任务
  功能单一
  复杂度有限
  几乎不需要需求变更
软件开发典型特征
  硬件太贵
  团队以硬件工程师和数学家为主

## Slide 5: 典型软件过程和实践（1）
Notes: Semi-Automatic Ground Environment

## Slide 6: 典型软件过程和实践（2）
“Measure twice, cut once”

## Slide 7: 软件作坊
软件应用典型特征
  功能简单
  规模小
软件开发典型特征
  很多非专业领域的人员涌入软件开发领域
  高级程序语言出现
  质疑权威文化盛行

## Slide 8: 典型软件过程和实践
“Code and fix”

## Slide 9: 软件危机和软件工程
“Code and fix” 不适合大型软件项目开发！

## Slide 10: 软件成为独立产品
软件应用特征
  摆脱了硬件束缚（OS）
  功能强大
  规模和复杂度剧增
  个人电脑出现 普通人成为软件用户
    需求多变
    兼容性要求
  来自市场的压力
Notes: 四大本质难题肆虐……危机

## Slide 11: 典型软件过程和实践（1）
方法之一：形式化方法
方法之二：结构化程序设计和瀑布模型

## Slide 12: 典型软件过程和实践（2）
Notes: 设计+开发； 设计文档化；build it twice， 规划和监控测试，引入客户
DOD-Std-2167

## Slide 13: 典型软件过程和实践（3）
问题和不足（效率和质量）
  形式化在扩展性和可用性方面存在不足
  瀑布模型成为一个重文档，慢节奏的过程

## Slide 14: 典型软件过程和实践（4）
成熟度模型

## Slide 15: 一些讨论
CMMI不是过程优劣的标准，也不适合用作公司之间的能力比较
该如何看待CMMI VS. Agile

## Slide 16: 网络化和服务化
软件应用特征
  功能更复杂，规模更大
  用户数量急剧增加（这会带来什么问题？）
  快速演化和需求不确定
  分发方式的变化（SaaS）

## Slide 17: 典型软件过程和实践（1）
迭代式：大型软件系统的开发过程也是一个逐步学习和交流的过程；软件系统的交付不是一次完成，而是通过多个迭代周期，逐步来完成交付。

## Slide 18: 典型软件过程和实践（2）
雪鸟会议和敏捷宣言
  个体和互动胜过流程和工具
  可以工作的软件胜过详尽的文档
  客户合作胜过合同谈判
  响应变化胜过遵循计划
  “也就是说，尽管右项有其价值， 我们更重视左项的价值。 That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more”

## Slide 19: 典型软件过程和实践（3）
XP（eXtreme Programing） 方法
  偏重于一些工程实践的描述
SCRUM
  管理框架和管理实践
Kanban
  精益生产（丰田制造法）的具体实现
  可视化工作流、限定WIP、管理周期时间

## Slide 20: 典型软件过程和实践 （4）
开源软件开发方法：是一种基于并行开发模式的软件开发的组织与管理方式
  “Linus 定律”：“如果有足够多的beta测试者和合作开发者，几乎所有问题都会很快显现，然后自然有人会把它解决。”
  “早发布，常发布，倾听用户的反馈 ”、“把你的用户当成开发合作者对待，如果想让代码质量快速提升并有效排错，这是最省心的途径”、“设计上的完美不是没有东西可以再加，而是没有东西可以再减”
  代码管理：严格的代码提交社区审核制度
一些演化
  内部开源（inner source）
  众包(Crowdsourcing)

## Slide 21: 思考和讨论
从软件发展的三大历史阶段以及软件过程的演变当中，我们可以总结出哪些规律性的东西？
Notes: 关于人月神话
管理方法与技术的结合
软件过程滞后于软件应用的发展——问题驱动
迭代式是主流方法
对方法标签敏捷或者非敏捷是有害的。